AUDITORIA DE ESTRUTURA

AccCourse 2.0

Panorama Completo: O Que Foi Feito e O Que Falta

Plataforma Enterprise E-Learning

Accuracy — Abril 2026

Baseado na skill Platform Redesign V3.0

# 1. Resumo Executivo

Este documento apresenta a auditoria completa da plataforma AccCourse 2.0, cruzando o que foi planejado nos mockups de redesign (Março 2026) com o que está efetivamente implementado no código-fonte. A análise cobre estrutura técnica, design system, componentes, páginas, APIs e infraestrutura.

| CONCLUÍDO ~70% Estrutura sólida | EM PROGRESSO ~20% Precisa ajustes | PENDENTE ~10% Não iniciado |
| --- | --- | --- |

# 2. Design System (CSS/Tokens)

O design system é o alicerce de toda a plataforma. Avaliamos o globals.css contra os padrões da skill Platform Redesign V3.0 e os mockups de referência.

## 2.1 O Que Já Foi Feito

| Item | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- |
| Paleta de cores (Light) | Variáveis CSS completas: --primary (#7C3AED), --secondary, --muted, --accent, --destructive, --border, --chart-1 a 5 | OK |
| Paleta de cores (Dark) | Dark mode completo: --background #0F172A, --card #1E293B, bordas com rgba(255,255,255,0.1) | OK |
| Tokens extendidos | --acc-purple, --acc-blue, --acc-orange, --acc-green + gradients definidos | OK |
| Tipografia | Inter (Google Fonts) com weights 400-800, font-smoothing ativado | OK |
| Border Radius | Sistema escalável com --radius base (0.75rem) e multipliers sm/md/lg/xl/2xl/3xl/4xl | OK |
| Glassmorphism | 3 variáveis (.glass, .glass-light, .glass-card) com backdrop-filter blur + overrides dark | OK |
| Glow effects | .glow-purple, .glow-blue, .glow-orange com box-shadow duplo | OK |
| Animações | fadeIn, slideUp, scaleIn, glowPulse, bounceSubtle + keyframes | OK |
| Scrollbar custom | Estilização webkit para light e dark mode | OK |
| Micro-interações base | button:active scale(0.98), transition 0.2s ease em botões/links | OK |
| Sidebar tokens | --sidebar, --sidebar-primary, --sidebar-accent, --sidebar-border para light e dark | OK |

## 2.2 O Que Falta ou Precisa Ajuste

| Item | Observação | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Escala de espaçamento | Não há tokens --space-1 a --space-16 (scale 4px). Espaçamento é feito via Tailwind arbitrário | MÉDIA |
| Escala tipográfica | Não há tokens --text-xs a --text-3xl. Tamanhos estão hardcoded nos componentes | MÉDIA |
| Sombras (tokens) | Não há --shadow-xs a --shadow-lg como tokens. Sombras são inline no Tailwind | BAIXA |
| prefers-reduced-motion | Não respeita @media (prefers-reduced-motion) para desabilitar animações | ALTA |
| Focus ring consistente | --shadow-focus não está definido como token CSS. A classe .button-focus tem sintaxe inválida | ALTA |
| Dark mode toggle | HTML inicia com class='light' fixo. O toggle de tema (next-themes) existe mas dark mode fica hardcoded | MÉDIA |

# 3. Páginas e Rotas da Aplicação

Mapeamento completo das páginas implementadas, volume de código e status funcional.

| Página | Linhas | Descrição | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| / (Dashboard) | 753 | Dashboard principal com sidebar, cards de cursos, stats, filtros, busca, empty state rico, onboarding | OK |
| /login | 165 | Página de login com NextAuth | OK |
| /editor/[id] | 447 | Editor principal de cursos com Canvas, toolbars, panels | OK |
| /templates | 149 | Galeria de templates para novos cursos | OK |
| /biblioteca | 1105 | Biblioteca de assets (imagens, vídeos, documentos, áudios) com upload e gestão | OK |
| /lixeira | 211 | Soft-delete com recuperação de cursos | OK |
| /configuracoes | 261 | Página de configurações do usuário (perfil, senha, preferências) | OK |
| /admin | 699 | Painel admin com gestão de usuários e tenants (RBAC) | OK |
| /admin/analytics | — | Página de analytics do admin | OK |
| /review/[id] | — | Portal de revisão com comentários inline | OK |
| /offline | 25 | Página offline para PWA (Service Worker) | OK |
| /error | — | Error boundary global | OK |
| /not-found | — | Página 404 customizada | OK |

Veredicto: Todas as 13 rotas planejadas estão implementadas. Estrutura de navegação completa.

# 4. Componentes do Editor (Core)

O editor é o coração da plataforma. Conta com 24 componentes específicos somando ~13.000 linhas de código.

| Componente | Linhas | Função | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PropertiesPanel | 2741 | Painel de propriedades com controles completos (cor, fonte, espaçamento, animação, etc.) | OK |
| TopToolbar | 1812 | Ribbon com 20+ ações: salvar, exportar SCORM, IA, preview, undo/redo, etc. | OK |
| DraggableBlock | 840 | Blocos drag-and-drop com resize, snap e z-index | OK |
| TimelinePanel | 666 | Timeline de animações dos blocos | OK |
| Canvas | 496 | Canvas principal com grid, zoom e área de edição | OK |
| SlideTemplatesDialog | 455 | Galeria de templates de slides | OK |
| PreviewDialog | 365 | Preview em tempo real do curso | OK |
| ComponentLibrarySidebar | 345 | Sidebar com blocos arrastráveis (texto, imagem, quiz, flashcard, vídeo, interativo) | OK |
| AIGameDialog | 340 | Geração de games educacionais por IA | OK |
| AssetLibraryDialog | 320 | Biblioteca de assets inline no editor | OK |
| SlideNavigator | 312 | Navegador de slides com drag-reorder | OK |
| SmartColorsDialog | 238 | Geração de paleta de cores com IA | OK |
| UnsplashDialog | 243 | Busca de imagens Unsplash integrada | OK |
| AICourseDialog | 214 | Geração automática de curso com IA | OK |
| AIImageDialog | 214 | Geração de imagens DALL-E 3 | OK |
| TTSDialog | 215 | Text-to-Speech com múltiplas vozes | OK |
| TranslateDialog | 212 | Tradução automática (20 idiomas) | OK |
| ImportPPTXDialog | 211 | Importação de apresentações PPTX | OK |
| SlideLayoutsDialog | 202 | Layouts pré-definidos de slides | OK |
| StatusBar | 198 | Barra de status com zoom e informações | OK |
| AIQuizDialog | 172 | Geração de quizzes com IA | OK |
| ContrastChecker | 170 | Verificador de contraste WCAG | OK |
| CourseSettingsDialog | 114 | Configurações do curso (título, descrição, tema) | OK |

# 5. Features Especiais Implementadas

## 5.1 Inteligência Artificial

| Feature IA | Endpoint | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Geração de curso | /api/ai/generate | Cria curso completo a partir de prompt | OK |
| Geração de quiz | /api/ai/quiz | Cria perguntas com IA (múltipla escolha) | OK |
| Geração de games | /api/ai/games | 5 tipos: Memory, Trivia, Alphabet, Words, Swipe | OK |
| Geração de imagens | /api/ai/image | DALL-E 3 com 5 estilos e 3 tamanhos | OK |
| Text-to-Speech | /api/ai/tts | 6 vozes, velocidade ajustável | OK |
| Smart Colors | /api/ai/smart-colors | Paletas inteligentes por mood/descrição | OK |
| Tradução | /api/ai/translate | 20 idiomas, preserva estrutura | OK |
| Tema automático | /api/ai/theme | Geração de tema visual | OK |

## 5.2 Exportação e Compatibilidade

| Feature | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- |
| SCORM 1.2 | Exportação completa com manifest, API wrapper, empacotamento ZIP | OK |
| SCORM 2004 | Manifest 2004 implementado | OK |
| xAPI | Exportador xAPI implementado | OK |
| HTML5 | Exportação standalone HTML5 | OK |
| PDF | Exportação para PDF | OK |
| Import PPTX | Parser de apresentações PowerPoint | OK |

## 5.3 Infraestrutura

| Item | Detalhe | Status |
| --- | --- | --- |
| Multi-tenant RBAC | 5 roles: SUPER_ADMIN, ADMIN, EDITOR, REVIEWER, VIEWER | OK |
| Auth (NextAuth v5) | Autenticação com bcrypt, middleware de proteção | OK |
| Prisma + PostgreSQL | Schema com 6 models, índices otimizados, soft-delete | OK |
| Rate Limiting | Todos os endpoints IA com limites por IP | OK |
| i18n | Sistema de internacionalização com I18nProvider + LanguageSwitcher | OK |
| PWA | Service Worker + manifest.json + offline page | OK |
| Docker | Dockerfile presente para deploy | OK |
| Cookie Consent (LGPD) | Banner de consentimento de cookies implementado | OK |
| Sanitização | DOMPurify para conteúdo rich-text (previne XSS) | OK |
| Zustand Store | 1197 linhas com state management completo do editor | OK |

# 6. O Que Falta Fazer (Gaps Identificados)

Abaixo estão os itens que foram planejados nos mockups/roadmap mas ainda não estão implementados ou precisam de finalização.

## 6.1 Prioridade ALTA (Impacto direto no usuário)

| Gap | Detalhe / Ação Necessária | Esforço |
| --- | --- | --- |
| Colaboração em Tempo Real | O roadmap menciona co-autoria em tempo real (slide 9). O ReviewPanel existe mas é assíncrono. Falta: WebSocket/realtime para edição colaborativa simultânea. | GRANDE |
| Publicação com 1 Clique | O slide 7 promete publicação universal (LMS, mobile, embed). O status de 'Publicados' no dashboard mostra 0. Falta: fluxo de publicação com status (rascunho → publicado). | MÉDIO |
| prefers-reduced-motion | Acessibilidade: animações não respeitam preferência do sistema. Uma única @media query resolve. | PEQUENO |
| Testes automatizados | Zero testes unitários, de integração ou E2E. Para produção é essencial ter pelo menos testes nos server actions e nos componentes críticos. | GRANDE |
| API sem autenticação | Endpoints de IA (TTS, Image, Translate, Smart Colors) não exigem autenticação. Só rate-limit por IP. Vulnerável a abuso. | PEQUENO |

## 6.2 Prioridade MÉDIA (Qualidade e Polish)

| Gap | Detalhe / Ação Necessária | Esforço |
| --- | --- | --- |
| Dark mode funcional | Os tokens dark existem no CSS, mas o HTML começa com class='light' fixo. Falta integrar o next-themes para toggle dinâmico. | PEQUENO |
| Design tokens centralizados | Faltam tokens de espaçamento (--space-*) e tipografia (--text-*). Sem eles, manter consistência é manual e frágil. | PEQUENO |
| Integração de Componentes Novos | O CHECKLIST_INTEGRACAO.md lista 12 fases de integração para media/accessibility/collaboration. Nenhuma foi marcada como completa. | MÉDIO |
| Dependências Radix UI | O código referencia @radix-ui/react-select e react-checkbox, mas não estão no package.json. Podem causar erro de build. | PEQUENO |
| Responsividade do Editor | O mockup mostra versão mobile. O editor usa largura fixa de 960x540px para canvas — precisa adaptação mobile. | GRANDE |
| Skeleton Loading | Os mockups mostram skeleton loading. As páginas usam Loader2 spinner simples. Falta shimmer/skeleton. | PEQUENO |
| Empty States das sub-páginas | Dashboard tem empty state rico. Templates, Biblioteca, Lixeira provavelmente precisam de empty states iguais. | PEQUENO |

## 6.3 Prioridade BAIXA (Nice to Have)

| Gap | Detalhe | Esforço |
| --- | --- | --- |
| Favicon personalizado | Usa /favicon.ico genérico. Substituir pelo logo AccCourse | MÍNIMO |
| Assets do Vercel/Next | public/ ainda tem vercel.svg, next.svg, globe.svg, window.svg. Limpar. | MÍNIMO |
| Notificações | Botão de Bell no header existe mas sem funcionalidade. O slide 5 menciona notificações. | MÉDIO |
| Analytics de uso | Slide 9 menciona analytics avançados. A página /admin/analytics existe mas pode estar básica. | MÉDIO |
| Gamificação (Duolingo-style) | O benchmark menciona gamificação estilo Duolingo. Games existem mas não há sistema de pontos/XP/streaks. | GRANDE |

# 7. Roadmap vs Realidade

O slide 9 do redesign define 3 fases. Aqui está o status real de cada uma:

## Fase 1: Editor Core (Q2 2026, 6 semanas)

| Item do Roadmap | Status Real |  |
| --- | --- | --- |
| System completo drag-and-drop | Implementado com @dnd-kit | ✓ |
| Blocos: texto, imagem, vídeo, quiz | Todos presentes + flashcard, hotspot, branching | ✓ |
| Preview real-time | PreviewDialog implementado | ✓ |
| Timeline de animação | TimelinePanel com 666 linhas | ✓ |
| Auto-save contínuo | Salva via server actions | ✓ |
| Templates iniciais (100+) | SlideTemplatesDialog + slideLayouts.ts presentes | ✓ |
| Publicação SCORM/xAPI básica | SCORM 1.2, 2004, xAPI, HTML5, PDF — todos implementados | ✓ |

Fase 1: 100% concluída.

## Fase 2: Colaboração & Templates (Q3 2026)

| Item do Roadmap | Status Real |  |
| --- | --- | --- |
| Multiplayer (edit simultâneo) | ReviewPanel assíncrono apenas. Sem realtime. | ✗ |
| Comentários inline | ReviewPanel + Comment model no Prisma | ✓ |
| Sistema de versões | Não implementado. Sem histórico de versões. | ✗ |
| Marketplace de templates | Templates existem internamente. Sem marketplace. | ~ |
| Conversão e revisão inline | Portal /review/[id] implementado | ✓ |

Fase 2: ~50% concluída. Comentários e review existem, mas falta realtime e versionamento.

## Fase 3: IA & Automação (Q4 2026)

| Item do Roadmap | Status Real |  |
| --- | --- | --- |
| Bots, quizzes, narration | AICourseDialog, AIQuizDialog, TTSDialog, AIGameDialog — todos implementados | ✓ |
| Smart design com IA | SmartColorsDialog + tema automático | ✓ |
| Tradução automática | TranslateDialog com 20 idiomas | ✓ |
| Analytics avançados | Página existe mas pode estar básica | ~ |

Fase 3: ~85% concluída. Toda a parte de IA está adiantada em relação ao roadmap. Analytics pode precisar de mais profundidade.

# 8. Números do Projeto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Total de arquivos .tsx/.ts | ~120 arquivos |
| Linhas no Editor (componentes) | ~13.000 linhas |
| Linhas no Store (Zustand) | 1.197 linhas |
| Páginas/Rotas | 13 rotas |
| Endpoints de API | 12 endpoints (8 IA + 4 infra) |
| Models Prisma | 6 models (Tenant, User, Course, SharedCourse, Reviewer, Comment, Asset) |
| Componentes UI (shadcn) | 13 componentes base |
| Games interativos | 5 tipos (Memory, Trivia, Alphabet, Words, Swipe) |
| Formatos de exportação | 5 (SCORM 1.2, SCORM 2004, xAPI, HTML5, PDF) |
| Idiomas de tradução | 20 idiomas suportados |
| Mockups de referência | 12 páginas de redesign |

# 9. Recomendações de Próximos Passos

Com base na auditoria, segue a ordem sugerida de prioridades para chegar ao Beta estável planejado para 15 de Maio de 2026:

## Sprint 1 (Semana 1-2): Estabilização

- Adicionar dependências faltantes (@radix-ui/react-select, react-checkbox) e rodar build limpo

- Corrigir classe .button-focus (sintaxe CSS inválida)

- Adicionar @media (prefers-reduced-motion: reduce) para desabilitar animações

- Ativar dark mode toggle funcional via next-themes (tokens já existem)

- Adicionar autenticação nos endpoints de IA (middleware de sessão)

- Limpar assets genéricos do /public (vercel.svg, next.svg, etc.)

## Sprint 2 (Semana 3-4): Polish Visual

- Criar tokens de espaçamento (--space-1 a --space-16) e tipografia (--text-xs a --text-3xl)

- Implementar skeleton loading nas páginas (substituir spinners simples)

- Criar empty states ricos para Templates, Biblioteca e Lixeira

- Implementar fluxo de publicação (Rascunho → Publicado) com status visual

- Finalizar integração dos componentes de media/accessibility/collaboration (seguir CHECKLIST)

## Sprint 3 (Semana 5-6): Testes e Produção

- Implementar testes unitários nos server actions (courses, admin, review)

- Testes E2E nos fluxos críticos (criar curso → editar → exportar SCORM)

- QA visual tela por tela (seguir checklist V3.0: tipografia, cores, espaçamento, componentes)

- Testes cross-browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Deploy final e monitoramento

A plataforma está com uma base estrutural muito forte.

O foco agora deve ser estabilização, polish visual e testes — não features novas.

Documento gerado em 11 de Abril de 2026 via Auditoria Platform Redesign V3.0